

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2024 года с. Большое Ремонтное № 24

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019-2030годы за 2023 год |

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 29.03.2018 г № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 годы за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит:*

*сектор экономики и финансов*

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения № 24

от 09.02.2024

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2019-2030 годы за 2023 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 годы была утверждена постановлением Администрации Калининского сельского поселения 17.10.2018 № 121.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2023 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

Разработка паспортов объектов транспортной инфраструктуры.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2023 № 81г.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 90,0 тыс. руб., израсходовано 70,0 тыс. руб. (77,8 %) за счет средств местного бюджета.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 90,0 тыс. руб., фактически расходы составили 70,0 тыс. руб. (77,8%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2023 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

-фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 0 км., фактический 0 км.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) план-0, фактически -0.

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (усл.ед) план -0, факт -0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 14.03.2023 № 30 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2023 № 81б «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 17.10.2018 № 121 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=70,0:90,0 х 100%=77,8%

Хотя в ходе реализации программы достигнуто стопроцентного освоения бюджетных средств, реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | - | - | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 0 | 0 | показатель выполнен |
|  | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2+4,25) | Км. | 0 | 0 | 0 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Усл.ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ –Сушко Б.Б. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Расходы на капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Сушко Б.Б. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Капитальный ремонт необходимых участков автомобильных дорог | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Сушко Б.Б. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Сушко Б.Б. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ – Сушко Б.Б. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории поселения | Разработан паспорт объектов транспортной инфраструктуры | - |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 90,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 90,0 | 70,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Изготовление технической документации в сфере дорожной деятельности | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 90,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 90,0 | 70,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | всего | 90,0 | 70,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 90,0 | 70,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
|  |  |  |