

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **09.01.2025**  | **с. Большое Ремонтное** |  **№ 18** |

**Об утверждении плана реализации**

**муниципальной программы Калининского**

**сельского поселения «Энергоэффективность и развитие**

**энергетики»на 2025 год**

 В соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения от 27.12.2024 № 117 «О бюджете Калининского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 08.10.2024 № 104 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения Ремонтненского района», от 08.10.2024 № 104а «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Калининского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Калининского сельского поселения Е.В. Мирная

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

 Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от 09.01.2025 № 18

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Калининского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель(должность) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | федеральный бюджет  | областнойбюджет  | местный бюджет | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Структурный элемент «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Мероприятие (результат) структурного элемента 1* «Обеспечена замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента* Заключены муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | Х | 31.12.2025 | Администрация Калининского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |