- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.07.2017 | № 21 с. Большое Ремонтное | с. Большое Ремонтное |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020годы за 2016 год

В соответствии с постановлениями Администрации Калининского сельского поселения от 16.09.2013 г № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» и от 16.09.2013г. № 90 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Калининского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Калининского

сельского поселения	                                                               Г.Н.Мазирка

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение к постановлению

Администрации Калининского

сельского поселения  № 21

от 17.03.2017

Отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы  за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы была утверждена  постановлением Администрации Калининского сельского поселения 11.10.2013 № 109.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, повышение уровня безопасности движения.

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Калининского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством слоя на всю ширину покрытия; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов по улицам Молодежная и Комсомольская в с. Большое Ремонтное.

-установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее на улицах Молодежная и Школьная в с. Большое Ремонтное;

-мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: а) установка пешеходных светоотражающих полос в селах Большое Ремонтное, Богородское; б) установка дорожных знаков в селе Большое Ремонтное.

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 № 109.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры » предусмотрено 5 основных мероприятий. Финансирование планировалось по мероприятию « Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». Работы выполнены полностью.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» предусмотрено 4 основных мероприятия, финансирование планировалось по мероприятию «Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации», «Установка пешеходных светоотражающих полос», «Установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее», «Установка пешеходных турникетных ограждений» -   работы выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 979,9 тыс. руб., израсходовано 377,9 тыс. руб. (38,6 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 130,0 тыс. руб., израсходовано – 129,4 тыс. руб.(99,5%); за счет средств бюджета поселения план – 849,9 тыс. руб., израсходовано – 248,5 тыс. руб. (29,2 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» план – 135,9 тыс. руб., фактически расходовано – 135,2 тыс. руб. (99,5%), в том числе за счет средств областного бюджета план – 130,0 тыс. руб., израсходовано – 129,4 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения» план составляет 844,0 тыс. руб., фактически расходы составили 242,7тыс. руб. (28,8%)

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 50,4 %; плановый показатель – 50,4 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей:

-фактический показатель «Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0 км, плановый показатель – 0 км

фактический показатель «Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» 0,72км., фактический 0,72 км..

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей:

-количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (человек) план-0, фактически -0.

-тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (усл.ед) план -0, факт -0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Калининского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 13.07.2016 № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.12.2016 № 43 «О внесении изменений в постановление Администрации Калининского сельского поселения от 11.10.2013 № 109 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Калининского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

Бэф.=факт.исп./утверж.план х100%

Бэф=263,9:1011,9 х100%=26,1%

Хотя в ходе реализации программы не достигнуто стопроцентного освоения бюджетных средств, реализация считается эффективной, так как позволила улучшить состояние внутрипоселковых дорог.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2016 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Калининского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 57,2 | 57,2 | 57,2 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 0 | 0 | 0 | показатель выполнен |
|  | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (0,2+4,25) | Км. | 0,6 | 0,7 | 0,7 | показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |
|  | тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | Усл.ед. | 0 | 0 | 0 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист Iкатегории Моргунова В.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающее: - ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством слоя на всю ширину покрытия; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов | были выполнены следующие виды работ: ликвидация колей глубиной до 50 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством слоя на всю ширину покрытия; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Специалист Iкатегории Моргунова В.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Установлены дорожные знаки в соответствии со схемами дислокации | - |
| 2.2 | Установка пешеходных светоотражающих полос | Специалист Iкатегории Моргунова В.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Установка пешеходных светоотражающих полос | Установлены пешеходные светоотражающие полосы |  |
| 2.3 | Установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее | Специалист Iкатегории Моргунова В.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее | Установлены автономные светофоры Т7 на солнечной батарее |  |
| 2.4. | Установка пешеходных турникетных ограждений | Специалист Iкатегории Моргунова В.В. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 979,9 | 377,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 130,0 | 129,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 849,9 | 248,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры | всего | 135,9 | 135,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 130,0 | 129,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,9 | 5,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 135,9 | 135,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 130,0 | 129,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5,9 | 5,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 844,0 | 242,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 844,0 | 242,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | всего | 13,5 | 13,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 13,5 | 13,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Установка пешеходных светоотражающих полос | всего | 32,2 | 32,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 32,2 | 32,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Установка автономных светофоров Т7 на солнечной батарее | всего | 400,0 | 197,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 400,0 | 197,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Установка пешеходных турникетных ограждений | всего | 398,3 | 0,0, |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 398,3 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

.